ITO CLOUD

Plataforma de Inspección Técnica de Obras

ROADMAP DE SOLUCIÓN

Versión 1.0  |  Fecha: 18/03/2026

SaaS B2B Multiempresa — Construcción e Inmobiliaria

1. Resumen Ejecutivo

ITO Cloud es una plataforma SaaS B2B multiempresa diseñada para digitalizar y gestionar el proceso completo de Inspección Técnica de Obras (ITO) en proyectos de construcción e inmobiliarios. La solución reemplaza los procesos manuales basados en papel, Excel y WhatsApp por un sistema integrado con trazabilidad completa, dashboards ejecutivos en tiempo real y una aplicación móvil con capacidad offline.

Problema que resuelve

Formularios en papel o Excel sin estructura ni trazabilidad

Evidencia fotográfica gestionada por WhatsApp sin vínculo al registro

Observaciones y no conformidades enviadas por correo sin seguimiento formal

Ausencia de KPIs de calidad y cumplimiento para la gerencia

Imposibilidad de reportes automáticos de inspección

Propuesta de valor por actor

| Actor | Beneficio Principal |
| --- | --- |
| ITO / Inspector | App móvil offline, registro ágil en terreno, captura de evidencias |
| Supervisor de Obra | Trazabilidad de hallazgos y no conformidades en tiempo real |
| Constructora | Dashboard ejecutivo, reportes automáticos PDF/Excel, KPIs |
| Mandante / Cliente | Transparencia total y evidencia digital del proceso ITO |
| Contratista | Seguimiento formal de las observaciones asignadas a su cuadrilla |

2. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión / Notas |
| --- | --- | --- |
| Backend API | ASP.NET Core + Clean Architecture + CQRS (MediatR) | .NET 8 |
| ORM | Entity Framework Core | EF Core 8 |
| Base de Datos | PostgreSQL | v16 |
| Frontend Web | Blazor Server + MudBlazor | .NET 8 |
| App Móvil | Android nativo — Kotlin, Jetpack Compose, Room DB | SDK 34+ |
| Autenticación | ASP.NET Identity + JWT | Bearer Token |
| Almacenamiento | MinIO (S3 compatible) | Self-hosted |
| Reportes PDF | QuestPDF | MIT License |
| Reportes Excel | ClosedXML | MIT License |
| Logging | Serilog | Sinks: consola/archivo |
| Infraestructura | Docker + docker-compose | Local + producción |
| Sesiones distribuidas | Redis | Blazor sticky sessions |
| Sync Offline | WorkManager (Android) | Offline-first |

3. Arquitectura de la Solución

3.1 Clean Architecture en capas

| Proyecto / Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| ITO.Cloud.Domain | Entidades, interfaces, enums, value objects, reglas de negocio. SIN dependencias externas. |
| ITO.Cloud.Application | Casos de uso CQRS (Commands/Queries), DTOs, validadores FluentValidation, mapeos AutoMapper. |
| ITO.Cloud.Infrastructure | EF Core + PostgreSQL, MinIO, SMTP, JWT, auditoría. Implementa las interfaces del dominio. |
| ITO.Cloud.API | ASP.NET Core Web API REST, controllers, middleware de tenant/errores, Swagger, JWT. |
| ITO.Cloud.Web | Blazor Server + MudBlazor. Páginas, layouts, servicios de consumo de la API. |
| ITO.Cloud.Android | App Android Kotlin. UI con Jetpack Compose, Room DB offline, SyncWorker WorkManager. |

3.2 Multi-Tenant Lógico

Se implementa multi-tenancy lógico: base de datos compartida con discriminador TenantId en todas las tablas de negocio. EF Core Global Query Filters aseguran aislamiento automático de datos entre empresas (tenants).

TenantId incluido en el JWT como claim firmado — no manipulable por el cliente

TenantMiddleware resuelve el tenant en cada request y lo inyecta en el contexto

ApplicationDbContext aplica HasQueryFilter global a todas las entidades ITenantEntity

Validación explícita adicional en comandos críticos (doble verificación)

3.3 Offline-First en App Android

El inspector puede trabajar sin conectividad. La arquitectura garantiza que ningún dato se pierda y que la sincronización sea automática al recuperar señal.

Room DB (SQLite local) como fuente de verdad — siempre se lee/escribe local primero

SyncQueue: tabla local de operaciones pendientes de sincronización

SyncWorker (WorkManager) envía la cola al servidor cuando hay red, con retry automático

PKs UUID en todas las entidades → creación offline sin colisión de IDs

Resolución de conflictos: estrategia server-wins con last_modified_at

Fotos: comprimidas en la app antes del upload, referencia temporal reemplazada al sincronizar

3.4 Despliegue con Docker

| Servicio | Descripción | Puerto |
| --- | --- | --- |
| ito-api | ASP.NET Core Web API | 5000 |
| ito-web | Blazor Server | 5001 |
| postgres | PostgreSQL 16 | 5432 |
| minio | MinIO S3 | 9000 / 9001 |
| redis | Redis (sesiones) | 6379 |

4. Módulos del Sistema

| # | Módulo | Descripción | Alcance | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identity & Tenants | Login, sesiones, multiempresa, planes SaaS | MVP | ✅ |
| 2 | Empresas & Proyectos | CRUD empresa, obra, etapas, sectores, unidades | MVP | ✅ |
| 3 | Usuarios & Permisos | Gestión de usuarios por tenant, roles por proyecto | MVP | ✅ |
| 4 | Plantillas de Inspección | Builder dinámico de formularios, secciones, preguntas, versiones | MVP | ✅ |
| 5 | Programación | Agenda de inspecciones, asignación a ITO, calendario | MVP | ✅ |
| 6 | Ejecución (Android) | App offline, checklist, evidencia fotográfica, sincronización | MVP | ✅ |
| 7 | Observaciones / NC | Registro de no conformidades, seguimiento, estados, responsables | MVP | ✅ |
| 8 | Reinspecciones | Validación de correcciones, trazabilidad completa | MVP | ✅ |
| 9 | Documentos | Adjuntos a proyectos: planos, contratos, especificaciones | MVP | ✅ |
| 10 | Reportes | Informe PDF de inspección (QuestPDF) + Excel (ClosedXML) | MVP | ✅ |
| 11 | Dashboard | KPIs ejecutivos, gráficos de avance, estado del proyecto | MVP | ✅ |
| 12 | Notificaciones | Email automático por observación/asignación, alertas internas | MVP | ✅ |
| 13 | Auditoría | Log de acciones, historial de cambios, quién hizo qué y cuándo | MVP | ✅ |
| 14 | Módulo IA | Interfaces preparadas: clasificación severidad, descripción automática NC | Futuro | ⏳ |

5. Etapas de Desarrollo

Etapa 1: Descubrimiento y Arquitectura   ✅ COMPLETA

Arquitectura Clean Architecture documentada

ADR-001: Decisión Blazor Server vs WASM

ADR-002: Multi-tenant lógico con TenantId

Estructura completa de la solución .NET

Roadmap y módulos definidos

Etapa 2: Modelo de Dominio y Base de Datos   🔄 SIGUIENTE

Solución .NET con todos los proyectos de capas creados

Entidades de dominio completas con relaciones

ApplicationDbContext con configuraciones EF Core

Script SQL de creación de tablas PostgreSQL

docker-compose.yml funcional con todos los servicios

Primera migración EF Core aplicada

Etapa 3: Backend API — Núcleo de Negocio   ⏳ PENDIENTE

ASP.NET Identity + JWT configurado

CRUD: Tenants, Empresas, Proyectos, Etapas, Sectores, Unidades

CRUD: Usuarios, Roles, Permisos por proyecto

TenantMiddleware + ExceptionMiddleware

Swagger / OpenAPI documentado

Tests unitarios de Application layer

Etapa 4: Frontend Web (Blazor Server)   ⏳ PENDIENTE

Layout base, login y gestión de sesiones

Dashboard con KPIs (MudBlazor Charts)

CRUD Empresas y Proyectos con UI completa

Builder dinámico de Plantillas de Inspección

Módulo de Programación y asignación de inspecciones

Módulo de Observaciones / No Conformidades

Módulo de Reportes PDF y Excel

Etapa 5: App Móvil Android   ⏳ PENDIENTE

Login + sincronización inicial de datos

Lista de inspecciones asignadas al inspector

Ejecución offline de checklist dinámico

Captura y compresión de fotografías de evidencia

SyncWorker: sincronización automática con WorkManager

Manejo de conflictos y cola de reintentos

Etapa 6: Reportes y Dashboard Avanzado   ⏳ PENDIENTE

Informe de inspección en PDF con QuestPDF (logo, firmas, evidencias)

Exportación Excel con ClosedXML

Dashboard ejecutivo con gráficos de KPIs

Módulo de auditoría y log de acciones

Notificaciones por email automáticas

Etapa 7: Infraestructura y Deploy   ⏳ PENDIENTE

Docker-compose de producción optimizado

Configuración Nginx reverse proxy

CI/CD pipeline básico

Estrategia de backup de PostgreSQL

Monitoreo con Serilog + Seq

Documentación de operaciones

Etapa 8: Módulo IA (Fase futura)   ⏳ FUTURO

Clasificación automática de severidad de observaciones

Generación automática de descripciones de NC

Resumen ejecutivo automático de inspecciones

Búsqueda semántica sobre observaciones históricas

Integración con Claude API (Anthropic)

6. Roadmap — Sprints del MVP

Estimación para 1 equipo full-stack. Total MVP completo: 15–18 semanas.

| Sprint | Título | Duración | Tareas Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Fundación | 1–2 semanas | • Crear solución .NET con Clean Architecture • Configurar PostgreSQL + EF Core + Migrations • Configurar Identity + JWT • Configurar MinIO • docker-compose local funcional • CI básico |
| Sprint 1 | Núcleo de Negocio | 2–3 semanas | • CRUD: Tenants, Empresas, Proyectos, Etapas, Sectores, Unidades • CRUD: Usuarios, Roles, Permisos • Blazor Web: Layout, Login, Dashboard vacío, CRUD Empresas y Proyectos |
| Sprint 2 | Plantillas de Inspección | 2 semanas | • Motor de plantillas dinámicas (secciones, preguntas, tipos) • Builder de secciones y preguntas en web • Versionado de plantillas • Frontend: editor visual de plantillas |
| Sprint 3 | Inspecciones Web | 2 semanas | • Programación de inspecciones • Asignación a ITO / inspector • Registro básico de inspecciones desde web • Estados y flujo de inspección |
| Sprint 4 | App Android | 3 semanas | • Login + sincronización inicial de catálogos • Lista de inspecciones asignadas al inspector • Ejecución offline del checklist dinámico • Captura y gestión de fotografías • SyncWorker: sincronización con WorkManager |
| Sprint 5 | Observaciones y Reinspecciones | 2 semanas | • Módulo completo de No Conformidades • Flujo de asignación, corrección y cierre • Reinspección con trazabilidad completa • Historial de cambios de estado |
| Sprint 6 | Reportes y Dashboard | 2 semanas | • PDF de inspección con QuestPDF (logo, evidencias, firmas) • Export Excel con ClosedXML • Dashboard KPIs con gráficos MudBlazor Charts • Módulo de auditoría visible en web |
| Sprint 7 | Pulido MVP y Lanzamiento | 1–2 semanas | • Notificaciones email automáticas • Validaciones finales y edge cases • Documentación API Swagger completa • Testing crítico de seguridad multi-tenant • Deploy en servidor de producción |

7. Decisiones Técnicas Clave

| Decisión | Opción Elegida | Alternativa Descartada | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| ORM | EF Core 8 | Dapper | Productividad + migraciones + Global Query Filters para multi-tenant |
| CQRS | MediatR | Servicio directo | Separación de responsabilidades, mejor testabilidad |
| Validación | FluentValidation | DataAnnotations | Más expresivo, lógica separada del modelo |
| Mapeo | AutoMapper | Manual | Reduce boilerplate en DTOs |
| PDF | QuestPDF | iTextSharp | Licencia MIT, API moderna, mejor DX |
| Excel | ClosedXML | EPPlus | Licencia MIT, sin restricción comercial |
| Storage | MinIO | Azure Blob | Auto-hosteable, S3 compatible, sin vendor lock-in |
| Auth | ASP.NET Identity + JWT | Keycloak | Simplicidad, control total, sin dependencia externa |
| Logging | Serilog | ILogger nativo | Sinks configurables: consola, archivo, Seq |
| Frontend web | Blazor Server | Blazor WASM | SignalR nativo para tiempo real, integración directa con Identity |
| Multi-tenant | Lógico (TenantId) | Schema por tenant | Simplicidad operacional, menor costo infra inicial |
| PKs | UUID / GUID | int autoincrement | Necesario para generación offline en Android sin colisiones |

8. Riesgos Técnicos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Conflictos de sync offline Android | Alta | Alto | Server-wins + UUID + timestamps last_modified_at |
| Rendimiento Blazor Server bajo alta concurrencia | Media | Alto | Redis para state distribuido + sticky sessions |
| Archivos multimedia grandes (fotos HD en obra) | Alta | Medio | Compresión en app antes del upload + límites en API |
| Complejidad del motor de plantillas dinámicas | Alta | Alto | Diseñar modelo de datos flexible desde Sprint 0 |
| Multi-tenant: query sin filtro de tenant | Media | Crítico | EF Global Query Filters + tests de seguridad de tenant |
| Migración de esquema con clientes en producción | Media | Alto | Migraciones no destructivas + estrategia blue-green |
| Latencia en generación de PDFs grandes | Baja | Medio | Generación asíncrona con cola de trabajos en background |

9. Preparación para Módulo IA (Futuro)

Se definen interfaces vacías desde el inicio para no acoplar a ningún proveedor de IA. El sistema queda listo para integrar Claude API (Anthropic) u otro LLM sin modificar la capa de dominio ni aplicación.

| Función IAIService | Descripción |
| --- | --- |
| GenerateObservationDescriptionAsync | Genera descripción de NC a partir del contexto visual y datos del checklist |
| SummarizeInspectionAsync | Resume automáticamente una inspección completa para el informe ejecutivo |
| ClassifySeverityAsync | Clasifica la severidad de una observación basado en su descripción |
| SemanticSearchAsync | Búsqueda semántica sobre el historial de observaciones de un proyecto |

Actualmente IAIService es implementado por AIServiceStub (Infrastructure) que retorna NotImplementedException. El contenedor DI inyecta el stub hasta que se implemente la integración real.

ITO Cloud — Roadmap de Solución v1.0  |  18/03/2026  |  Confidencial